XAI-DiabetesCheck

Anforderungen:

Must-Have (zwingend erforderlich)

- Risikoberechnung

  - Implementierung eines ML-Modells, das ein individuelles Diabetes-Risiko (0–100 %) vorhersagt.

- Explainable-AI

  - Integration einer XAI-Methode (z. B. SHAP), um Einflussfaktoren auf das Risiko zu berechnen.

- Frontend-Eingabeformular

  - Nutzer kann relevante Werte eingeben (Alter, BMI, Aktivität, etc.)

- Ergebnisanzeige

  - Darstellung des Risikos in Prozent sowie der Haupteinflussfaktoren (z. B. als Balkendiagramm).

- Backend

- React zum Erfassen und Weiterleiten der Daten. Python zum Implementieren des ML-Modells

- Grundlegende Datensicherheit

  - Keine personenbezogene Speicherung, DSGVO-konformes Verhalten (lokale Verarbeitung).

Should-Have (wichtig, aber nicht zwingend)

- What-If-Analyse

  - Nutzer kann Eingaben (z. B. BMI) virtuell verändern und direkt sehen, wie sich das Risiko verändert.

- Visuelle Erklärungen

  - Verwendung einer Chart-Library zur intuitiven Darstellung der SHAP-Werte.

- Responsives Design

  - App ist auf Desktop, Tablet und Smartphone nutzbar.

- Grundlegende Evaluation

  - Kurzer Usability-Test (z. B. 5–10 Testpersonen) zur Verständlichkeit der Erklärungen.

Could-Have (optional, wenn Zeit bleibt)

- Benutzer-Login

  - Ermöglicht Speichern von Eingaben und Verlauf der Risikoentwicklung.

- Mehrsprachigkeit (Deutsch/Englisch)

Nice-To-Have (nur bei Zeitüberschuss)

- Dark Mode / Light Mode

- Automatisierter Testlauf (CI/CD)

Projektplan:

| Phase | Inhalt | Meilenstein |
| --- | --- | --- |
| - Projektplanung | - Anforderungsanalyse - Architekturentscheidungen | Fertiger Anforderungskatalog mit Projektplan |
| - Datenaufbereitung & ML-Modell | - Datensatz wählen - Features aufbereiten - Modell trainieren | Funktionierendes Basismodell |
| - Backend-Entwicklung | - Datenverarbeitung - SHAP Integration | API liefert korrekte Daten |
| - Frontend-Entwicklung | - React-App - Formulare - Risikoanzeige - Diagramme - Verbindung zum Backend | Funktionsfähiger Prototyp |
| - Explainability-Visualisierung | - SHAP-Visualisierung - UX-Verbesserung | XAI-Visualisierung integrierte |
| - Evaluation & Tests | - Nutzertests - Feedback-Auswertung - Optimierung | Abschluss des Projekts |
| - Dokumentation | - Schriftliche Ausarbeitung - Quellcode-Doku - Reflexion | Abgabe des Projekts |

Erwartete Ergebnisse:

- Funktionsfähige Web-App zur Diabetes-Risikoeinschätzung

- Integration einer verständlichen Explainable-AI-Darstellung

- Erkenntnisgewinnung, wie gut Nutzer KI-Erklärungen verstehen

- Dokumentation der Architektur, Designentscheidungen und Evaluation